# محضر الاجتماع الثاني

## مشروع المساعد الرقمي الذكي

في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين نقابة المهندسين الأردنيين وشركة إقرأ للتقنية، عُقد هذا الاجتماع لمناقشة المتطلبات الفنية والتشغيلية المحدثة وتحديد مسارات التنفيذ للمرحلة القادمة. وتوثق الجداول أدناه التفاصيل الزمنية والمكانية للاجتماع بالإضافة إلى قائمة الحضور المعتمدة من الطرفين.

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| تاريخ الاجتماع | 15 تموز 2026 (15/07/2026) |
| مكان الانعقاد | مقر نقابة المهندسين الأردنيين الرئيسي - عمان |
| الجهة المعدة للمحضر | إقرأ للتقنية EqraTech - إدارة المشاريع والتطوير التقني |

### أولاً: بيانات الاجتماع وتوثيق الحضور

أعضاء الوفد الحاضر من طرف نقابة المهندسين الأردنيين:

الاسم الثنائي / الثلاثي

المهندس عبدالحليم

المهندس محمد يونس

المهندس فؤاد الرياحي

المهندس قصي خليفات

أعضاء وفد شركة إقرأ للتقنية (EqraTech):

الاسم الثنائي

أحمد العقيلي

حمزة طوقان

أيمن عدس

### ثانياً: ملخص مناقشات وقرارات الاجتماع

خلال هذا البند، استعرض المجتمعون أبرز المحاور الفنية والتشغيلية المحددة للأنظمة الجديدة، وجرى التوافق ومناقشة النقاط الجوهرية التالية لضمان توافق النظام مع تطلعات النقابة الإدارية والتشغيلية:

- التنسيق الفني للربط الإلكتروني: جرى الاتفاق على الترتيب المباشر والمستمر مع المهندس محمد يونس للمتابعة والإشراف على بناء واجهات الربط الإلكتروني البرمجية (APIs) وضمان تكاملها.

- القدرة الاستيعابية وحجم المستخدمين: مناقشة البنية التشغيلية للنظام، حيث تم إقرار استيعاب حد أدنى يبلغ 25 ألف مستخدم نشط متزامن في أوقات الذروة القصوى مع تصميم النظام ليدعم قاعدة مستخدمين إجمالية مسجلة تصل إلى 200 ألف مستخدم كلي.

- طبيعة المساعد الرقمي: التأكيد على أن المساعد الذكي يتجاوز كونه أداة تقليدية للأسئلة والأجوبة، بل سيتم بناؤه كنظام تفاعلي ذكي متكامل (Interaction) يحاكي الحوار الطبيعي.

- أمان لوحة التحكم: تعزيز حماية النظام عبر إلزامية التحقق الثنائي وإضافة رمز التحقق المؤقت (OTP) عند تسجيل دخول المشرفين للوحة التحكم (Dashboard).

- نظام التحاليل والإحصائيات الموسع: تطوير لوحة التحاليل لتقديم تقارير دقيقة وقدر المستطاع تشمل: التوزيع الجغرافي للمستفيدين، إجمالي عدد الأشخاص الموجهة إليهم الرسائل، حجم الاستخدام الفعلي لكل خدمة رقمية بشكل منفصل، ونسب استلام وقراءة الرسائل مقارنة بالرسائل المستلمة وغير المقروءة , والزيادة حسب القدرة .

- تحديد المواقع الجغرافية: تحديد الموقع الجغرافي للعميل تلقائياً وبطريقة ذكية استناداً إلى رقم الهاتف الخلوي المسجل دون الحاجة لطلبها يدوياً.

- التحكم بنسبة دقة الذكاء الاصطناعي: توفير أداة تحكم متقدمة عبر لوحة الإشراف تتيح للمسؤولين ضبط وتحديد نسبة الثقة المطلوبة لإجابات المساعد الذكي (AI Confidence Level).

- معيار قياس رضا المستخدمين: تقرر ربط نظام تقييم الرضا بالخدمة الرقمية المنفذة بحد ذاتها، بحيث يطلب التقييم عند نهاية كل خدمة مستخدمة بدلاً من ربطه بالجلسة الحوارية الكاملة.

- مرونة توزيع المهام والصلاحيات: تهيئة النظام تشغيلياً بحيث يمكن لأكثر من موظف إداري استلام وإدارة الخدمة الواحدة، كما يتاح للموظف الواحد تولي وإدارة عدة خدمات هندسية في نفس الوقت.

- سياسة المرفقات والملفات: إتاحة ميزة إرسال المستندات والمرفقات من قبل المستخدم سواء بشكل منفرد أو مصاحباً لرسالة نصية، وكذلك تمكين النقابة من إرسال المرفقات بشكل منفرد أو مدمج مع نصوص رسمية على ان تكون الملفات صورا او ملفات pdf .

- صلاحيات الفئات (مستوى صلاحية الزوار): إقرار إضافة مستوى صلاحية خامس مخصص لـ "الزوار غير الأعضاء" (Guest) وتحديد نطاق الخدمات العامة المتاحة لهم.

- دليل الهوية البصرية المعتمد: التوافق على تطبيق الهوية البصرية وشعارات العطاء الثاني نفسها في واجهات النظام الجديد، والتزام النقابة بتزويد فريق التطوير بكافة الوثائق المساعدة في هذا الصدد.

- معدل النمو السنوي التقديري: اعتماد نسبة نمو سنوي تبلغ 10% في أعداد المستخدمين لتؤخذ بعين الاعتبار عند تخطيط توسعات البنية التحتية مستقبلاً.

- معايير المعالجة الرقمية: احتساب معيار أداء برمجي تقديري يبلغ 20 عملية معالجة (Processes) يستهلكها المستخدم لكل خدمة رقمية منجزة.

- تقدير حجم الخوادم: التزام فريق شركة إقرأ بإعداد قائمة أسئلة فنية موجهة للنقابة لتقدير الأبعاد الفنية الدقيقة وحجم الخوادم والبيئة التقنية (Environment) المطلوبة.

- سيادة وأمن البيانات: الاتفاق بشكل حاسم على أن يتم تخزين وحفظ كافة الملفات والمستندات والمرفقات داخل الخوادم والبيئة التقنية التابعة لنقابة المهندسين لضمان أمن وسرية المعلومات، دون الاحتفاظ بها لدى الطرف المطور.

- صيغ المرفقات المدعومة للعملاء: حصر المرفقات المرسلة من قبل المستفيدين في صيغتين فقط هما المستندات النصية الإلكترونية (PDF) أو الصور لضمان أعلى مستويات الحماية والأمان ضد الثغرات.

- آلية تقييم جودة الخدمات: إدراج نظام تقييم رقمي إلزامي عند نهاية كل خدمة من 1 إلى 5 درجات، مع توفير حقل اختياري يتيح للمسفيد تدوين ملاحظاته نصياً.

- إدارة الأخطاء التقنية لواجهات الربط: في حال حدوث أي خلل في استدعاء البيانات من واجهات النقابة الرقمية، يقوم النظام آلياً بإظهار رسالة اعتذار وتنبيه ذكية تخيّر المستخدم بين إعادة المحاولة أو العودة فوراً إلى القائمة الرئيسية.

- تغذية قاعدة المعرفة: تدريب وتغذية نموذج الذكاء الاصطناعي على قائمة الأسئلة والأجوبة الشائعة (Q&A) المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة كمرجعية معرفية أساسية.

- تأمين بيانات المستفيدين: يتم جلب واستيراد كافة معلومات المستفيدين الشخصية والحسابية بشكل آمن وتلقائي عبر واجهات الربط الإلكترونية الرسمية التابعة للنقابة.

- حدود الاستخدام اليومي والزمني: تطبيق نظام سقف الاستخدام (Limit) بوضع حد أقصى لعدد العمليات المتاحة للمستخدم الواحد خلال اليوم وفترات زمنية محددة منعاً للضغط الزائد على الأنظمة.

- دعم اللهجة المحلية الأردنية: برمجة وتدريب النموذج اللغوي ليدعم ويفهم اللهجة الأردنية الدارجة بكفاءة عالية وسلاسة إلى جانب اللغة العربية الفصحى.

- نظام الشكاوى الإلكتروني: استحداث وتطوير خدمة رقمية مستقلة لتقديم الشكاوى ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً.

- توجيه الدعم البشري لخدمة العملاء: عند طلب المستفيد التحويل للتواصل البشري، يقوم المساعد الرقمي بعرض قائمة تفصيلية بجميع الأقسام الإدارية متبوعة بأرقام التواصل المباشر الخاصة بكل قسم.

- سيناريوهات دعم العملاء: التزام نقابة المهندسين بإعداد وإرسال كافة مسارات وسيناريوهات خدمة العملاء المحتملة (Customer Support Scenarios) لتضمينها في التصميم الفني للنظام.

- مرحلة التطوير المؤقتة: إلى حين تسلم السيناريوهات الرسمية والنهائية من النقابة، يعتمد فريق التطوير على السيناريوهات الأولية المتاحة لديه كأساس لبدء واستمرار عمليات البرمجة.

### ثالثاً: القواعد المنظمة للرسائل الدعائية الجماعية (Broadcast Messages)

تم التوافق التام بين الطرفين على صياغة الضوابط التشغيلية والفنية المحددة لإرسال الحملات والرسائل الجماعية عبر المساعد الرقمي لضمان كفاءتها الإدارية:

- طبيعة الرسائل: تقرر أن تكون جميع الرسائل الإعلامية والدعائية الموجهة مخصصة للعرض والقراءة فقط دون احتواؤها على أي خيارات تفاعلية أو أزرار للرد المباشر داخل الرسالة نفسها (View Only).

- المحتوى المسموح به: يمكن أن تشتمل الرسالة الموجهة للمستفيدين على نص مجرد صورة مستقلة، نص مدمج مع صورة توضيحية في رسالة واحدة، أو إحداثيات موقع جغرافي وغيره ….

- إدارة الجلسات الحوارية: في حال قيام المستفيد بالرد على الرسالة الإعلامية أو إرسال أي استفسار بعدها، يتم تصنيف هذا الإجراء تلقائياً كبداية لجلسة حوارية واستشارية جديدة (Session) مستقلة مع المساعد الرقمي.

- التحكم المركزي بالحملات: يتم إنشاء وصياغة وجدولة وإدارة الحملات الدعائية والإعلامية بالكامل مركزياً من خلال لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard) الخاصة بمشرفي النقابة.

- شروط وسياسات منصة ميتا (Meta): ناقش المجتمعون القيود البرمجية المفروضة من شركة ميتا، حيث تحظر السياسات إرسال رسائل جماعية إلا للمستفيدين الذين سبق لهم التواصل والتفاعل الاختياري مع الحساب مسبقاً، وعليه فإن الحملات ستقتصر وتستهدف حصرياً فئة المستخدمين المتفاعلين فقط.

### رابعاً: تصنيف المستفيدين وآليات استهداف الرسائل

بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في توجيه الإعلانات والتعاميم الرسمية الصادرة عن النقابة، تم الاتفاق على تطوير نظام فرعي ذكي لتصنيف المستفيدين يعتمد على المعايير التالية:

- بناء قاعدة بيانات منظمة لتخزين وتحديث الأدوار ومستويات الوصول (Roles) المحددة لكل مستخدم في النظام بشكل دقيق.

- توفير ميزة تتيح لمشرفي النقابة تصنيف وتبويب قاعدة بيانات المستخدمين بحسب الأقسام الإدارية، الفئات المهنية، أو الشعب الهندسية التابعين لها.

- استخدام هذه التصنيفات والمؤشرات الفرعية كمعايير تصفية أساسية لتوجيه واستهداف الرسائل الإعلامية والحملات الإرشادية لفئات أو أقسام محددة دون غيرها لضمان وصول الرسالة للجمهور المعني.

### خامساً: هيكلية قواعد البيانات ومسارات العمل (Database & Workflow)

استعرض فريق التطوير التصميم المعماري والأولي المقترح لبنية قواعد البيانات ومخططات سير تدفق الإجراءات الخاصة بالنظام، وشملت التوافقات الجوانب الإدارية والفنية التالية (Workflow):

- اعتماد وتطبيق ميزة "الحذف المؤقت التقني" (Soft Delete)، والتي تضمن إخفاء السجلات والبيانات إلكترونياً من الواجهات مع الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات لغايات التدقيق الرقابي ومنع الفقدان العشوائي.

- مناقشة وإقرار مجموعة من المقترحات والتحسينات الهندسية المطروحة لتطوير بنية قاعدة البيانات بما يضمن سرعة استرجاع المعلومات ومعالجتها تحت الضغط العالي.

- تحديث وتطوير مخطط سير تدفق المعاملات والإجراءات (Workflow) وتطويعه ليحاكي تماماً المسارات التنظيمية والإدارية المعتمدة لدى نقابة المهندسين.

### سادساً: نظام قياس وتقييم جودة الخدمة

انطلاقاً من الحرص على جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمهندسين ناقش المجتمعون آليات تقييم رضا المستفيدين المتاحة، واستقر الرأي على الآتي:

- اعتماد نظام تقييم رقمي وكمي موحد يتكون من خمس درجات (نظام الخمس نجوم أو تقييم من 5 درجات).

- التزام فريق شركة إقرأ بإجراء دراسة للممارسات العالمية الفضلى المعمول بها (Best Practices) لضمان اختيار أسلوب التقييم الأكثر سلاسة وسهولة وجاذبية للمستخدمين.

- توفير مرونة كاملة تسمح للمستخدم بكتابة وإضافة تعليق نصي حر أو ملاحظة نقدية مصاحبة للتقييم الرقمي لشرح وتوثيق تجربته بالتفصيل.

### سابعاً: دعم اللغات في النظام

تم الاتفاق بشكل نهائي وثابت على أن يدعم النظام واجهاته بالكامل باللغتين الرسميتين فقط، هما اللغة العربية، واللغة الإنجليزية. وأكد الطرفان أنه لا توجد أي نية أو خطط مستقبلية مدرجة في الوقت الحالي لإضافة أو دعم أي لغات أخرى خارج هذا النطاق.

### ثامناً: سجل العمليات والرقابة التقنية (Audit Logs)

ضماناً لسلامة النظام وحمايته من التجاوزات، تم إقرار بناء وتطوير سجل رقابي تقني متكامل لكافة الأنشطة والعمليات التي تجرى داخل البيئة البرمجية للأنظمة (Audit Logs)، بحيث يقوم النظام تلقائياً بتوثيق وتسجيل كافة الحركات والإجراءات الهامة، بما يمكن مديري ومشرفي النظام المعتمدين (Admins) من تتبع ومراجعة كافة الخطوات المتخذة ومعرفة هوية المنفذ بدقة تامة وفي أي وقت.

### تاسعاً: خطة الربط الإلكتروني والتكامل التقني (APIs)

تم التوافق المشترك على قيام الكوادر الفنية في نقابة المهندسين بتوفير وتزويد فريق شركة إقرأ بالخدمات الرقمية والمتطلبات التقنية اللازمة للمرحلة الأولى، والمحددة كالآتي:

- متطلبات ومخرجات النسخة الأولية الأساسية للمشروع (MVP):

  - توفير وتفعيل خدمة التحقق الرقمي من الهوية وتأكيد الحسابات بشكل آمن (Authentication).

  - توفير واجهة الربط المخصصة لاستعراض وعرض البيانات والمعلومات والتعاميم العامة للمستفيدين (Information Service).

  - توفير خدمة رقمية تفاعلية تمكّن من إنجاز المعاملات وتقديم الطلبات إلكترونياً (Interactive Service).

- تسليم ملفات الشرح والتوثيق الفني التفصيلية الخاصة بآليات ومعايير الربط الإلكتروني (API Documentation).

- إتاحة وتجهيز بيئة تقنية تجريبية معزولة مخصصة لفحص واختبار عمليات الربط والاتصال وضمان سلامتها قبل الإطلاق (Testing/Staging APIs).

### عاشراً: متطلبات ومكونات بيئة الاختبار

لتسهيل جودة عمليات الفحص والمراجعة الدورية، تلتزم النقابة بتسليم وتزويد الكوادر التقنية بشركة اقرأ بالمكونات التالية:

- نسخة تطبيق مخصصة ومحدثة دورياً صالحة للتثبيت والتشغيل على الهواتف الذكية (ملف تثبيت تقني بصيغة APK).

- توفير حسابات وبيانات دخول سرية مشفرة مخصصة حصرياً للاستخدام داخل بيئة الاختبار التقنية.

- إرسال كافة الإرشادات التوضيحية والمعلومات الفنية اللازمة لتمكين الكوادر من اختبار جودة الخدمات ودراسة آلية عملها بدقة.

### حادي عشر: الخطة الزمنية ومراحل تسليم الخدمات الرقمية

تم الاتفاق على المنهجية المرحلية لإطلاق الخدمات، بحيث يتم البدء فوراً بتشغيل وتسليم النسخة الأولية الأساسية (MVP)، وعقب اعتمادها بنجاح سيتم الانتقال لتسليم وتفعيل بقية الخدمات الرقمية على مراحل دورية مجدولة (Phases) بحيث تشتمل كل مرحلة زمنية مستقلة على تسليم وتفعيل 20 خدمة رقمية متكاملة، ويستمر العمل صعوداً لحين استكمال كافة الخدمات المدرجة في خطة التنفيذ العامة للمشروع.

### ثاني عشر: توثيق صلاحيات ومستويات وصول المستخدمين

تقرر أن تتولى نقابة المهندسين إعداد وتسليم ملف إداري وتوضيحي تفصيلي مخصص لصالح فريق التطوير بشركة إقرأ، بحيث يتضمن هذا الملف تحديد كافة فئات وأنواع المستخدمين المستهدفين، بيان حزمة الصلاحيات والامتيازات الممنوحة لكل فئة، وحصر الخدمات الرقمية المسموح لكل مستخدم بالوصول إليها واستخدامها لبرمجتها بقواعد النظام.

### ثالث عشر: استحداث فئة مستخدم جديدة في النظام

استجابة للمتطلبات التشغيلية الموسعة، تم الاتفاق المشترك بين الطرفين على إضافة مستوى صلاحية وفئة مستخدم جديدة في النظام تحت مسمى "زائر أو ضيف" (Guest) وتستهدف هذه الفئة تمكين الأشخاص غير المنتسبين رسمياً لنقابة المهندسين من الدخول إلى النظام والاستفادة من حزمة محددة ومقيدة من الخدمات المعلوماتية والاستشارية العامة المتاحة للجمهور.

### رابع عشر: آليات إعداد حساب أعمال ميتا والربط مع واتساب (WhatsApp Business)

قدم فريق شركة إقرأ شرحاً وافياً حول المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتسجيل وتهيئة رقم الهاتف المعتمد للمشروع على منصة واتساب الرسمية المخصصة للشركات والمؤسسات والتابعة لشركة ميتا (Meta)، وجرى التوافق على استمرار التعاون الفني لإتمام الخطوات لاحقاً. كما ناقش المجتمعون إمكانية تفعيل ميزة إخفاء رقم الهاتف وإظهار اسم النقابة الرسمي كحساب موثق بدلاً منه (Display Name) وفقاً لمعايير وشروط ميتا، بالإضافة إلى إدراج أيقونة اختصار خاصة بالواتساب على الموقع الإلكتروني للنقابة لتوجيه الزوار مباشرة لبدء المحادثة الفورية مع المساعد الرقمي الذكي.

الخطوات الإجرائية الرسمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل الرقم على منصة (Meta):

- إنشاء حساب أعمال رسمي لدى ميتا: تسجيل الدخول إلى نظام إدارة الأعمال الرسمي (Meta Business Manager) وتأسيس المحفظة التجارية القانونية (Business Portfolio) الخاصة بالنقابة في حال عدم وجود حساب أعمال سابق.

- تأسيس حساب واتساب للأعمال (WABA): الدخول عبر لوحة التحكم إلى إعدادات العمل (Business Settings) ثم حسابات واتساب (WhatsApp Accounts) واختيار أمر إضافة حساب جديد (Accounts) ثم الحسابات وتعبئة البيانات المطلوبة (Create a WhatsApp Business Account).

- إضافة وتوثيق بيانات رقم الهاتف: ربط الرقم الرسمي المعتمد وتعبئة الحقول الأساسية وتشتمل على: الاسم التجاري المراد إظهاره للمستفيدين (Display Name)، تحديد تصنيف النشاط المؤسسي (Category)، وإدخال رقم الهاتف كاملاً متضمناً رمز الدولة الصادر منها الرقم.

- التحقق القانوني الفوري من ملكية الرقم: اختيار وتحديد الوسيلة المناسبة لاستلام رمز التحقق المؤقت (رسالة نصية قصيرة SMS أو مكالمة هاتفية صوتية)، ومن ثم إدخال الرمز السري المستلم (OTP) بداخل الحقل المخصص لتأكيد ملكية النقابة للرقم رسمياً.

- تفعيل نظام الحماية الثنائي (التحقق بخطوتين): إنشاء وتعيين رمز تعريف شخصي سري (PIN) يتكون من 6 أرقام لحماية الرقم البرمجي وتأمينه بالكامل ضد أي محاولات تسجيل أو اختراق غير مصرح بها مستقبلاً.

- مراجعة واعتماد الاسم التجاري (Display Name): يخضع الاسم المختار للمراجعة والتدقيق الفني من قبل شركة ميتا للتأكد من مطابقته للشروط، وخلال هذه الفترة تظهر حالة الاسم قيد المراجعة (In Review أو Pending) مع إمكانية استخدام وتجربة الرقم بشكل طبيعي في معظم الحالات لتطوير النظام.

- ربط الرقم برمجياً بالواجهة السحابية المتقدمة (Cloud API): الدخول عبر منصة مطوري ميتا وتأسيس التطبيق البرمجي الخاص بالمشروع، وربط حساب واتساب المعتمد لاستخراج المعرفات التقنية الحاكمة للربط وتشمل: معرف رقم الهاتف الفردي (Phone Number ID)، معرف حساب واتساب العام (WABA ID)، ورمز الوصول الآمن الدائم (Access Token).

- تفعيل نظام الاستقبال المباشر الفوري (Webhook): إعداد وتحديث إعدادات خوادم الرابط الفوري وتفعيلها لاستقبال الإشعارات والرسائل الواردة وأحداث التفاعل المختلفة الصادرة عن المستخدمين (Webhook) ومعالجتها فوراً وفي نفس اللحظة.

### خامس عشر: ملخص القرارات التنفيذية المعتمدة في الاجتماع

لغايات المتابعة والتوثيق، تم تلخيص وحصر أهم القرارات والاتفاقات الملزمة الصادرة عن هذا الاجتماع في النقاط الاستراتيجية التالية:

| الرقم | القرار التنفيذي المعتمد للالتزام والعمل بموجبه |
| --- | --- |
| 1 | الاعتماد المؤقت للسيناريوهات الحالية المتوفرة كأساس للعمل لحين تزويدنا بالسيناريوهات التفصيلية من قبل النقابة. |
| 2 | إقرار أن الرسائل الدعائية الجماعية ستكون مخصصة للقراءة والعرض فقط، ويعتبر أي رد أو تفاعل عليها بمثابة بدء جلسة حوارية جديدة (Session). |
| 3 | دعم وإتاحة إرسال النصوص الصور والموقع الجغرافي (Location) ضمن الحملات والرسائل الدعائية. |
| 4 | إدارة وتوجيه الحملات الدعائية بالكامل وصياغتها من خلال لوحة التحكم الرئيسية للنظام. |
| 5 | تفعيل تصنيف وتبويب المستخدمين حسب مستويات الصلاحيات والأقسام لغايات دقة استهداف الرسائل والمستفيدين. |
| 6 | اعتماد نظام تقييم رقمي واضح من 5 درجات (النجوم) مع إتاحة خيار كتابة ملاحظة وتعليق نصي حر فور انتهاء الخدمة. |
| 7 | قصر دعم النظام والواجهات على لغتين فقط هما (اللغة العربية واللغة الإنجليزية). |
| 8 | توثيق وحفظ كافة العمليات والأنشطة التشغيلية الهامة داخل سجل الرقابة والعمليات الأمن (Audit Logs). |
| 9 | البدء الفوري في تطوير النسخة الأولية الأساسية للمشروع (MVP) استناداً إلى ثلاث خدمات رئيسية (خدمة التحقق وتأكيد الهوية + خدمة استعراض المعلومات + الخدمة الإلكترونية التفاعلية). |
| 10 | توفير وتسليم بيئة اختبار فنية متكاملة تشتمل على واجهات الربط (APIs) مستندات التوثيق الفني (API Documentation) ملف التطبيق التجريبي (APK) وبيانات الدخول السرية الخاصة بالاختبار. |
| 11 | جدولة تسليم الخدمات الرقمية المتبقية لاحقاً على مراحل دورية منتظمة بواقع تسليم 20 خدمة رقمية مفعلة في كل مرحلة. |
| 12 | إضافة وتطوير نوع مستخدم جديد مخصص للزوار (Guest) للاستفادة من حزمة الخدمات العامة لغير المنتسبين. |
| 13 | تقديم الدعم الفني الكامل والتعاون مع فريق النقابة لإعداد حساب ميتا للأعمال وتسجيل رقم الواتساب الرسمي وتهيئته للعمل المباشر مع الواجهة السحابية البرمجية (Cloud API). |